Mètodes Avançats de Processament de Senyal, Imatge i Vídeo

Curs 2021-22

Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)

GRUP 3

Acta de Reunió No. 3

22/09/2023

ASSISTENTS:  Adán Jiménez, Daniel Paulí, Yasmin L’Harrak

HORA D’INICI: 12:30

LLOC: Aula Q2/1013

1. Aprovació de l’acta anterior.

S’aprova l’acta anterior i es signa per part de tots els assistents

2. Discussió.

- Com retallar la imatge perquè només agafi la matrícula de la imatge original

- Dividir la imatge resultant per lletres i números

- Buscar informació de diferents mètodes per diferenciar les lletres i números

- Provar i decidir quins del mètodes trobats té millor funcionament

3. Acords.

- Fer fotos d’imatges que segueixen el mateix patró, ja que ja tenim les imatges que van bé.

Seguirem el patró de la següent imatge:

- Detectem les voreres de les lletres, i a partir d’aquesta fem una màscara que envolti la matrícula sencera

- Mitjançant dilatar i erosionar intentem eliminar línies que eviten identificar la matricula

Feina a fer:

- Retallar imatge amb la matrícula original i transformacions per ser tractada

- Dividir la matrícula per lletres i números

- Buscar informació per identificar tan les lletres com els números

- Trobar i testejar els diferents métode d’identificació

| Tasca | Descripció | Responsable | Participants (%) | Data Finalització | Grau Finalització |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerca informació | Cerquem informació sobre el reconeixement de les matrícules. En concret comencem amb el tractamet de les imatges (binarització...) | Adan | Yasmin (33.3%) Adan(33.3%) Daniel(33.3%) | 15-09-23 | 100% |
| Obtenir imatges | Fer fotos a cotxes amb diferents il·luminacions i angles | Daniel | Yasmin(50%) Daniel(20%) Adan(30%) | 19-09-23 | 100% |
| Tractament imatge | Fem el primer tarctament de les imatges en escala de grisos | Yasmin | Yasmin(33.3%) Adan(33.3%) Daniel (33.3%) | 15-09-23 | 100% |
| Aplicar binaritzacions | Apliquem diferents binaritzacions a la imatge gris per comparar | Adan | Yasmin(33.3%) Adan(33.3%) Daniel (33.3%) | 15-09-23 | 100% |
| Decdir imatges | Després de fer petites proves comparem quines son les imatges que ens van millor | Yasmin | Yasmin(50%) Adan(25%) Daniel (25%) | 22-09-23 | 100% |
| Obtenir més imatges | Després d’haver trabat el tipus d’imatge que va bé fem més fotos seguint aquella idea | Adan | Yasmin Adan Daniel | – | 50% |
| Detecció de contorns | Amb la imatge binatritzada detectar el contorns que hi han | Daniel | Yasmin(25%) Adan(25%) Daniel(50%) | 22-09-23 | 100% |
| Creació de la màscara | A partir dels contorns detectats fer diferents transformacion com erosió i dilatació per crear la màscara | Daniel | Yasmin(30%) Adan(40%) Daniel(30%) | 22-09-23 | 100% |
| Extreure només la matricula | A travésd de la localització de la matricula volem extreure en una imatge la matricula retallada | Daniel | Yasmin(25%) Adan(25%) Daniel(50%) | 22-09-23 | 100% |
| Dividir la matricula | Dividir de la matricula la par de numeros i la de lletres | Adan | Yasmin(30%) Adan(40%) Daniel(30%) | - | 0% |
| Identificar els caràcters | Identificar les lletres i mobres de la matricula | Adan | Yasmin(30%) Adan(40%) Daniel(30%) | - | 0% |

S’acaba la reunió a les 14:30.

Signatures:

Adán Jiménez		Daniel Paulí		 Yasmin L’Harrak